## Slide 1: Agile
Подготовили:
студенты 420 гр.
Полевой Антон,
Смирнов Валерий,
Шарипов Саит
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. Ломоносова
Факультет Вычислительной математики и кибернетики
Кафедра интеллектуальных информационных технологий

## Slide 2
Кризис ПО
Каскадная / Итеративная модель
Спиральная модель
Сущность Agile
Методологии Agile
SCRUM.
Lean Software Development.
Kanban.
Экстремальное программирование.
Crystal.
Функционально-управляемая разработка.
Содержание:

## Slide 3: Кризис программного обеспечения
Данный термин был введен Фридрихом Бауэром на конференции НАТО «Инженерия программного обеспечения» в 1968 г.
Факторы проявления кризиса:
Стоимость проектов превышает бюджет
Проекты плохо управляемы
ПО не соответствует требованиям
Превышение сроков выполнения
Для каждого проекта должна подбираться наиболее подходящая методология разработки

## Slide 4: Каскадная модель / Waterfall
В 1970г. Ройс предложил модель разработки в статье «Managing the Development of Large Software Systems»
Уинстон Ройс ученый в области информатики
Выработка системных требований
Выработка требований к ПО
Анализ
Эксплуатация
Проектирование
Кодирование
Модель ошибочно интерпретировали как каскадную или Waterfall

## Slide 5: Итеративная модель
Выработка системных требований
Выработка требований к ПО
Анализ
Эксплуатация
Проектирование
Кодирование
Уинстон Ройс ученый в области информатики
На самом деле Ройс предложил итеративную модель разработки

## Slide 6
Waterfall
  + Легко управлять проектом.
  + Быстрая разработка ПО.
  + Цена и время заранее определены.
  - Нет возможности вернуться на предыдущий шаг.
  - Тестирование продукта начинается только после его разработки.
  - При обнаружении недочетов необходимо переделать весь проект.
  - Стоимость внесения изменений высока.
  Рекомендации: применять в небольших проектах, когда требования к результату известны и подробно описаны.
Итеративная модель
  + Возможность вернуться на предыдущий шаг.
  + Разные этапы выполняются и повторяются по мере необходимости.
  + При обнаружении не нужно переделать весь проект.
  - Цену и время сложно прогнозировать.
  - Работа с большим количеством данных.
  Рекомендации: можно использовать, когда требования к проекту четко очерчены и понятны, а также проект является довольно большим.

## Slide 7: Спиральная модель
- предложил Барри Боэм в 1986 г.
Основные этапы | Главная особенность | Типы рисков при разработке
Планирование | Большое внимание к возможным рискам и их подробный анализ | Несоответствующий бюджет
2. Анализ рисков |  | Несоответствие срокам
3. Конструирование |  | Несоответствие квалификации/количества специалистов для данной задачи
4. Оценка результата |  | Частые изменения ожиданий от проекта
 |  | Погоня за несущественной оптимизации
 |  | Малая производительность системы

## Slide 8: Спиральная модель
Преимущества:
эффективный анализ рисков;
возможность внесения изменений;
создание прототипов результата на каждом этапе.
Недостатки:
большие расходы при реализации;
требуются специалисты для анализа рисков;
применяется только для небольших проектов.

## Slide 9: Agile
Ценности:
Люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов.
Работающий продукт важнее исчерпывающей документации.
Сотрудничество с клиентом важнее согласования условий контракта.
Готовность к изменениям важнее следования первоначальному плану.
Принципы:
Обеспечить удовлетворенность клиентов.
Принимать изменения требований вне зависимости от времени их появления.
Разрабатывать ПО в короткие сроки.
Тесное сотрудничество персонала.
Передача информации в личных беседах.
Создать благоприятную атмосферу.
Рабочий программный продукт – главный показатель прогресса.
Постоянное развитие.
Повышенное внимание к совершенству и качеству документации и проектированию.
Простота процессов.
Самоорганизующаяся команда.
Постоянный анализ и улучшение работы.

## Slide 10: Преимущества Agile
Тесное взаимодействие сторон
Прозрачность
Совещания по графику
Спринты
Ориентированность на ценности бизнеса
Внесение изменений
Пользователи на 1 месте
Качество проектов
Единая цель
Предвиденные расходы

## Slide 11: Методологии Agile
SCRUM.
Lean Software Development.
Kanban.
Экстремальное программирование.
Crystal.
Функционально-управляемая разработка.
Agile Manifesto 2001 г.

## Slide 12: 1. SCRUM
Элементы SCRUM
Артефакты
Процессы
Роли
Данный метод является самым популярным по результатам исследования Agile Development Survey.

## Slide 13: 1. SCRUM
Роли
Product owner
Scrum Master
Scrum team

## Slide 14: 1. SCRUM
Артефакты
Product Backlog
Sprint Backlog
Инкремент продукта

## Slide 15: 1. SCRUM

## Slide 16: 1. SCRUM
 быстрый запуск проекта;
 определенные сроки выполнения задач;
 составление планов и разбор итогов;
 минимизация бюджета за счет расстановки приоритетов;
 работоспособность продукта;
 постоянный контроль.
 команда зависит от каждого своего члена
 риск выполнения лишних операций;
 жесткий график;
 трата большого количество времени на обсуждения вместо реальной работы

## Slide 17: 2. Lean Software Development
LSD основан на оптимизации времени и ресурсов разработки, устранении потерь и предоставлении только того, что нужно продукту.
Сильные стороны | Слабые стороны
+ Больше функциональности за меньшее время. + Устранение лишних действий – меньше затрат + Самостоятельность команды в принятии решений. | - Зависимость от вовлеченности членов команды. - Для опытных разработчиков.

## Slide 18: 3. Kanban
Принципы:
Визуализация.
Ограничить объем незавершенной работы.
Непрерывный процесс.
Сначала самое важное
Преимущества:
Короткое время выполнения задач.
Готовность к изменениям.
Изменение приоритетов.
Незначительные изменения в команде перед работой.
Сокращение расходов и ненужных действий.
Быстрая обратная связь.

## Slide 19: 4. Экстремальное программирование (англ. Extreme Programming, XP)
Простота
Общение
Обратная связь
Смелость
Принципы:
Практики, на которых основано экстремальное программирование:
Планирование игры.
Небольшие релизы.
Простой дизайн.
Парное программирование.
Разработка через тестирование.
Рефакторинг кода
Непрерывная интеграция.
Стандарты кодирования.
Устойчивый темп.

## Slide 20: 5. Crystal
Crystal – один из самых легких и адаптируемых подходов к разработке программного обеспечения.
Принципы:
Командная работа
Общение
Простота
Умение корректировать и улучшать процесс
Быстрая поставка ПО
Высокая вовлеченность пользователей
Адаптируемость

## Slide 21: 7. Функционально-управляемая разработка
FDD - ориентирована на клиента, известна короткими итерациями и частыми выпусками.
Создать список возможностей
Спланировать функции
Создать дизайн
Реализовывать функции
Разработать модель

## Slide 22: 7. Функционально-управляемая разработка
Достоинства | Недостатки
1. Быстрое развитие. 2. Позволяет большим командам продвигать продукты. 3. Использование заранее определенных стандартов разработки. | 1. Не эффективно для небольших проектов. 2. Неведение масштабной документации. 3. Зависимость от ведущих разработчиков или программистов.

## Slide 23: Спасибо за внимание!
polevoianton@bk.ru
lowerchik@gmail.com
ssharipovr@gmail.com